**Situation PUS-BF en 2017 (Dori)**

| **°** | **Objet du marché** | **Coût (millier FCFA)** | **Niveau d'exécution/maturité** | **Dates prévisionnelles de réception provisoire** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPOSANTE 1: SOCIO-ECONOMIE** | | | | |
| **1- MINISTERE DE LA SANTE** | | | | |
| **39** | Acquisition et dotation du CHR **de Dori** en matériel et équipements médico-techniques | 50 000 | réalisé |  |
| **40** | Achever la construction et l'équipement d'un CSPS complet dans le village **de Bangataka (commune de Gorgadji)** | 142 000 | 100% | Nouveau CSPS fonctionnel |
| **Sous total MSANTE** | | **1 060 694** |  |  |
| **2- MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE** | | | | |
| **1** | Construction d’un lycée à **Dori (commune de Dori)** | 114 846 | Exécuté et réceptionné |  |
| **2** | Construction d’une école de quatre classes pour le post primaire **(commune de Dori)** | 27 324 | Exécuté et réceptionné |  |
| **3** | Construction d’une école préscolaire **(commune de Dori)** | 11 743 | Exécuté et réceptionné |  |
| **4** | Construction d’une école de trois Classes, magasin Bureau et logement à **Tigou (commune de Dori)** | 27 550 | Exécuté et réceptionné |  |
| **5** | Construction d’une école de trois Classes, magasin et Bureau à **billy (commune de Dori)** | 22 587 | Exécuté et réceptionné |  |
| **6** | Construction d’une école de trois Classes, magasin Bureau à **boudouguel (commune de Dori)** | 20 563 | Exécuté et réceptionné |  |
| **47** | Construction de 10 logements/ **Déou (1), Dori (1), Falagountou (1), Arbinda (2), Djibo (1), Gorom-Gorom (2), Nassoumbou (1), Tongomayel (1), Sebba (1).** | 80 750 | 6 logements achevés ; 3 en cours et 1 non entamé |  |
| **3- MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT** | | | | |
| **1** | Prestations d’études d'Avant-Projet-Détaillé (APD) pour la réalisation de cinq (05) systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) **dans la région du sahel** | 24 539 | 100%, les études sont disponibles au sein de la DREA |  |
| **2** | Prestations de surveillance-contrôle à pieds d’œuvre de travaux de réalisation de trois (03) systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) | 14 660 | Exécuté |  |
| **3** | Prestations IFC, la surveillance et le contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages neufs. | 20 887 | Achevés et réceptionnés |  |
| **4** | Prestations campagne d’IFC en hygiène et assainissement et suivi- contrôle de travaux de réalisation de **1400 latrines familiales et 30 latrines institutionnelles** | 34 587 | Achevés et réceptionnés |  |
| **5** | Travaux de réalisation de douze (12) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les provinces du Séno et du Yagha, lot 01 **(Bani, Dori, Gorgadji, Seytenga, Sampelga, Sebba)** | 78 000 | Travaux achevés et réceptionnés |  |
| **18** | Réalisation des travaux de trente (30) forages positifs dont dix (10) gros débits non équipés **(Bani, Dori, Gorgadji, Seytenga, Sampelga, Arbinda, Djibo, Tongomayel, Gorom-gorom, Oursi)** | 149 819 | Marché annulé et reconduit pour 2018 | - |
| **19** | Fourniture, pose de vingt (20) pompes à motricité humaine et construction de 20 superstructures **(Dori, Gorgadji, Seytenga, Sampelga, Arbinda, Djibo, Tongomayel, Gorom-gorom)** | 37 878 | Marché annulé et reconduit pour 2018 | - |
| **29** | Réalisation de 05 forages à Dori et Sebba | 26 000 | 100% les travaux sont achevés réceptionnés |  |
| **Sous total MEA** | | **2 142 294** |  |  |
| **4- MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES** | | | | |
| **Projet Riz Pluvial (PRP)** | | | | |
| **Programme de renforcement de la résilience contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel / P2RS** | | | | |
| **2** | Aménagement de bas-fonds rizicoles (ha) **(Dori; Kelbo; Djibo; Aribinda; Solhan; Sebba)** | 191 124 | Préparation des remises des sites des travaux aux entreprises |  |
| **10** | Magasins d'aliments à bétail à **Dori** | 18 000 | En cours |  |
| **13** | Forages communautaires à **Bani, Dori, Gorgadji, Koutoukou; Gorom-Gorom; Oursi et Tin-Akoff** | 60 000 | En cours |  |
| **14** | Boulis à **Dori et Tongomayel** | 257 000 | En cours |  |
| **15** | AEPS solaire à **Dori et Arbinda** | 103 000 | En cours |  |
| **Projet de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)** | | | | |
| **16** | Magasins de stockage de 250 tonnes à **Dori** | 30 600 | En cours |  |
| **17** | Magasins de stockage de 500 tonnes au profit de la SONAGESS **à Dori** | 60 400 | En cours |  |
| **5- MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT** | | | | |
| **3** | Exécution des travaux de levés d’états des lieux, d’études d’urbanisme et d’implantation du lotissement du secteur 7 Wedoui de Dori dans le cadre du programme « 40 000 logements » | 51 247 | En cours |  |
| **4** | Construction de 300 logements à Dori dans le cadre du programme 40 000 logements | 3 015 000 | En cours |  |
| **Sous total MUH** | | **3 373 045** |  |  |
| **6- MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE** | | | | |
| **1** | **OPC :** Recrutement d’auto-écoles pour la formation de 3000 jeunes des 13 régions dans le cadre de l’OPC | 442 500 | Exécuté | **RAS** |
| **2** | **PFM**: Acquisition de la matière d’œuvre pour les formations | 87 500 | Exécuté | **RAS** |
| **3** | **PFM** : Acquisition de matériels didactiques | 34 000 | Exécuté |  |
| **4** | **PFM** : Acquisition de kits d’installation | 40 000 | Exécuté |  |
| **Sous total MJFIP** | | **604 000** |  |  |
| **7- MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES** | | | | |
| **PAPSA** | | | | |
| **1** | Travaux de réalisation du mini réseau AEP de la station aquacole **de Yakouta** dans la région du Sahel au profit du PAPSA – volet Ressources Animales et Halieutiques – Lot 2 | 69 915 | Réception effectuée le 07 décembre 2017 |  |
| **2** | Travaux de construction de bâtiments et d’équipements annexes de la station aquacole **de Yakouta** dans la région du Sahel au profit du PAPSA – volet Ressources Animales et Halieutiques – Lot 3 | 52 884 | Réception provisoire effectuée |  |
| **3** | Travaux de construction de la station piscicole de **Yakouta** dans la région du Sahel au profit du PAPSA – volet Ressources Animales et Halieutiques | 353 627 | Contrat résilié, réattribution en cours (Résolution de passer le marché par entente directe) |  |
| **4** | Travaux de construction d’un (01) centre de collecte de lait **à Dori** dans la région du Sahel au profit du PAPSA – volet Ressources Animales et Halieutiques | 15 141 | Bâtiments en finition ( Peinture et carreaux restent à faire) |  |
| **8- MINISTERE DES INFRASTRUCTURES** | | | | |
| **7** | Entretien périodique de la route Seba-Sampelga-Dori | 2 532 600 | Ouvrage d'art : 40%; Chaussée : Travaux réceptionnés |  |
| **9** | Entretien courant du tronçon **Dori-Gorom-Gorom-Markoye** et la p**iste emb. RN03-Tin-Agaden-Gossey village-Essakane (113,9 kms)** dans le cadre des travaux d'entretien courant du réseau routier national (lot 52) | 189 960 | Travaux en cours d'exécution | **-** |
| **11** | Entretien courant du tronçon **Dori-Djibo-Toulfé et la RD100-1 Arbinda-Koutougou (280 kms)** dans le cadre des travaux d'entretien courant du réseau routier national (lot 54) | 300 000 | Travaux en cours d'exécution | **-** |
| **9 -MINISTERE DE L'ENERGIE** | | | | |
| **4** | Construction de mini-centrales solaires photovoltaïques **au CHR de Dori et au CMA de Djibo** dans le cadre du projet de construction de mini centrales solaires photovoltaïques dans 50 CMA. | 1 830 000 | En cours |  |
| **5** | Distribution de **2910 lampes à DORI, 2100 lampes à DJIBO et 1100 lampes à Gorom/Saouga** dans le cadre du projet « Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages ». | 18 572 | Les travaux sont en cours de réalisation (30%). |  |
| **9** | Travaux de construction de la ligne de 90 kv de l’interconnexion électrique entre Kaya-Dori avec le raccordement de quatre (04) localités dont la commune de Bani dans la région du Sahel. | PM | Exécuté |  |
| **COMPOSANTE N° 2 : GOUVERNANCE LOCALE ET ADMINISTRATIVE** | | | | |
| **10- MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION** | | | | |
| **2** | Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) préfectures et une (01) résidence de préfet dans la province du Séno | 17 000 | Travaux achevés |  |
| **7** | Construction d'une (01) préfecture, d'une (01) résidence de préfet et d'une clôture de Haut-commissariat à Dori dans la province du Séno. | 266 866 | Travaux achevés |  |
| **8** | Suivi-contrôle pour les travaux de construction d'une (01) préfecture, d'une (01) résidence de préfet et d'une clôture de Haut-commissariat à Dori dans la province du Séno | 14 050 | Travaux achevés |  |